## Slide 1
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BÁN ĐIỆN THOẠI
Giảng viên hướng dẫn:
Nguyễn Bảo Ân
Sinh viên thực hiện:
Võ Trọng Nghĩa 110121273
Phạm Đăng Khoa 110121158
Kim Hữu Ngân 110121141
Lớp: DA21TTC

## Slide 2: Nội dung chính
1. Tổng quan về đề tài
2. Kế hoạch phát triển phần mềm
3. Công nghệ sử dụng
4. Kết luận

## Slide 3
1. Tổng quan về đề tài

## Slide 4
Đặc tả nhu cầu ứng dụng
Ứng dụng quản lý cửa hàng bán điện thoại nhằm mục đích tối ưu hóa quy trình quản lý, giúp dễ dàng theo dõi và quản lý các hoạt động trong cửa hàng.
Tăng hiệu quả quản lý cửa hàng
Cải thiện trải nghiệm khách hàng
Tối ưu hóa quản lý tồn kho

## Slide 5
Tính cần thiết của phần mềm phân tán, microservice, cloud
Phần mềm phân tán: Cải thiện khả năng mở rộng, độ tin cậy và hiệu quả tài nguyên.
Microservice: Tối ưu hóa quản lý mã nguồn, mở rộng độc lập và triển khai liên tục.
Cloud Computing: Tiết kiệm chi phí, linh hoạt, truy cập từ xa và bảo mật cao.

## Slide 6
2. Kế hoạch phát triển phần mềm

## Slide 7
Sprint 1: Từ ngày 3/5 đến 6/5
Thiết kế giao diện đăng nhập và đăng ký
Xử lí logic đăng nhập,CSDL quản lý tài khoản đăng nhập
Xử lí logic đăng ký, lấy lại mật khẩu
Sprint 2: Từ ngày 6/5 đến 13/5
Thiết kế CSDL
Viết code tạo CSDL, nhập dữ liệu
Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm
Chức năng tìm kiếm, thêm, xóa, cập nhật,lưu thông tin sản phẩm
Thiết kế giao diện quản lý đơn hàng
Hiển thị thêm, xóa, tính tiền đơn hàng

## Slide 8
Sprint 3: Từ ngày 13/5 đến 24/5
Thiết kế giao diện quản lý nhà cung cấp
Chức năng thêm, xóa, cập nhật lưu thông tin nhà cung cấp
Thiết kế giao diện quản lý nhân viên
Chức năng thêm, xóa, cập nhật lưu thông tin nhân viên
Thiết kế giao diện quản lý khách hàng
Chức năng thêm, xóa, cập nhật lưu thông tin khách hàng
Thiết kế giao diện thống kê
Chức năng thống kê
Sprint 4: Từ ngày 28/5 đến 3/6
Thiết kế giao diện trang chủ
Xử lý Logic Trang Chủ
Xử lý hướng đối tượng các form
Xử lý logic file Program
Các file nguồn và xử lý cần thiết

## Slide 9
3. Công nghệ sử dụng

## Slide 10
Git/GitHub
DocKer
C#
SQL

## Slide 11
4. Kết luận

## Slide 12
Kết quả đạt được:
+ Xây dựng được một ứng dụng quản lý bán điện thoại, áp dụng phương pháp Agile để quản lý dự án thông qua công cụ Jira.
Hướng phát triển:
+ Xây dựng một quy trình làm việc linh hoạt, hiệu quả hơn dựa trên các phản hồi và kinh nghiệm tích lũy
+ Tăng cường hợp tác và giao tiếp trong nhóm để tối ưu công việc

## Slide 13: CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE